# PROJET BACKOFFICE 
Mise en place d’outils de gestion, de suivi et d’administration

| Propriétés | Description |
| --- | --- |
| Intitulé | Mise en place d’outils d’arrière-plan visant à assurer sécurité, dissociation de la partie production / tests, suivi du matériel et des incidents, et authentification de l’accès aux outils |
| Présentation Rapide | Le projet consiste à étudier et comparer différents outils, de proposer une solution et de monter l’environnement d’exploitation correspondant |
| Positionnement | >>>> |
| Durée estimée en heures | 16 heures |
| Savoir-faire SI mobilisés en priorité | Outre les connaissances liées à la gestion de projet, on s’appuiera sur les savoirs-faire suivants : SI5 - Installer un composant matériel et un composant logiciel SI5 - Installer, configurer et administrer un système d'exploitation SI5 - Exploiter les fonctions de base d’un langage de commandes SI5 - Installer, configurer et administrer un service SI5 – Installer une solution de sauvegarde et de restauration de données SI5 - Valider et documenter un service SISR1 – Installer et configurer un système de sauvegarde et de restauration de système |
| Notions EDM |  |
| Documents joints | Cahier des charges |
| Modalités de réception | Note de comparaison et/ou d’utilisation des outils Modes opératoires Machines virtuelles prête à l’emploi avec les outils paramétrés |
| Équipes | Par équipe de ...  2  3  4 |
| Planning |  |

# CAHIER DES CHARGES

## Définition du besoin

### Définition de l'objet

La mise en place de l’application de gestion des frais et remboursement dans l’entreprise engendre de nouveaux besoins de gestion, d’administration et d’organisation pour le service informatique.

- La distribution de matériels aux visiteurs médicaux va entraîner un besoin de suivi de ces équipements par un logiciel de gestion de parc et d’inventaire. L’outil devra aussi permettre la déclaration et le suivi d’incidents sur les matériels par les visiteurs qui vont devoir être enregistrés dans l’application.

- La version de l’application mise en production ne pourra plus servir à la réalisation d’évolutions ou de tests. Il est donc nécessaire de monter une plateforme de prototypage et de validation.

- Pour éviter la mise en panne du système de production, on a décidé de déployer un outil de backup qui permettra de remonter le système en moins de trois heures.

### Forme de l'objet

L’ensemble des outils à ajouter doit être exécutable dans des machines virtuelles (sauf éventuellement pour la sauvegarde). Il peut s’agir d’une machine unique ou de plusieurs machines selon vos préconisations.

Les machines virtuelles devront entrer dans le VLAN et l’adressage IP correspondant aux utilisateurs auxquels elles sont destinées.

## Contraintes

Une authentification préalable sera nécessaire pour l'accès au contenu de chaque machine virtuelle.

Les échanges éventuels avec l'extérieur ne doivent pas être interceptés.

## Livrables

Les machines virtuelles doivent être livrées vierges de tout élément de test. Elles doivent être paramétrées au niveau IP, opérationnelles pour les services, alimentées en données/fichiers, l’authentification doit être opérationnelle.

Chaque lot doit faire l’objet d’une documentation complète selon le besoin exprimé.

# Organisation

On a découpé le projet en lots en lots eux-mêmes décomposables en sous-lots.

Chaque lot doit faire l’objet d’une documentation complète UNIFORMISEE pour l’ensemble du « projet ».

Les lots ont des dépendances entre eux. Une communication est impérative entre les différentes équipes.

La répartition des lots est à l’appréciation du prestataire.

# Découpage

LOT 0 : GESTION DE PROJET

Ce lot doit permettre de mettre en place un suivi et une gestion rigoureuse de l’avancement du projet.

Un premier planning comprenant  l’ensemble des tâches sera réalisé lors de la première séance.

Une actualisation avec versionning sera produite à chaque fin de séance.

Les tâches seront ensuite réparties sur les différentes équipes.

Des échéances seront fixées pour chaque tâche.

Les responsables de ce lot réaliseront à chaque séance :

  - Une mise à jour du planning

  - Un compte rendu de la séance précédente présentant synthétiquement

    - les tâches et activités réalisées

    - le retard pris pour chaque tâche avec une explication des raisons du retard

    - les prochaines échéances

Pour cela, vous disposerez de la fiche de suivi Equipé rédigée par chaque prestataire à la fin de chaque séance ; la communication entre équipes et prestataires reste un élément essentiel au bon avancement du projet.

LOT 1 : Evaluation d’un logiciel d’inventaire et de gestion de parc

Pour le suivi des 450 équipements distribués aux visiteurs, on veut un outil d’inventaire automatisé (récupération des configurations) et de gestion de parc. (Suivi comptable, licences, localisation, affectation aux utilisateurs, etc)

L’outil doit être en français, installable sous Linux ou bien Windows, simple d’installation,

L’inventaire des postes doit être automatisé (pas d’intervention humaine à part l’installation éventuelle d’un module sur le poste client) et actualisable à chaque fois que la machine revient dans les locaux du laboratoire. L’inventaire doit porter sur les composants matériels et logiciels

On vous demande de comparer les logiciels OCS/GLPI (http://www.ocsinventory-ng.org/fr/), OUAPI (http://www.ouapi.org/index.php)  et le plugin Fusion Inventory associé à GLPI (http://fusioninventory.org/wordpress/)

Les livrables à produire sont :

- un mode opératoire de l’utilisation de chaque logiciel sur les principales fonctionnalités et l’installation sur un poste client

- un tableau de comparaison sur des critères objectifs

- une note pour conseiller l’outil le mieux adapté au besoin.

LOT 2 : Evaluation d’un logiciel de gestion d’incidents

Pour assurer un suivi des incidents rencontrés par les visiteurs, on mettra en place une cellule dans les locaux du laboratoire sur laquelle interviendra l’ensemble des équipes informatiques (développement et système).

On souhaite disposer d’un logiciel qui permet d’enregistrer l’incident, la personne qui l’a subi, la personne qui l’a déclaré, le suivi qui en est assuré de sa déclaration à sa résolution.

A terme, le logiciel devra être accessible aux visiteurs directement.

On vous demande d’étudier les outils GLPI (http://www.glpi-project.org/) et OTRS (http://www.otrs.com/en/)

Les livrables à produire sont :

- un mode opératoire de l’utilisation de chaque logiciel sur les principales fonctionnalités et l’utilisation depuis un poste client

- un tableau de comparaison sur des critères objectifs

- une note pour conseiller l’outil le mieux adapté au besoin.

LOT 3 : Logiciel de backup

Les serveurs mis en place vont devoir assurer un service continu pour l’ensemble des visiteurs du territoire national.

On veut donc un système permettant de réaliser simplement une sauvegarde régulière des serveurs en limitant le temps d’intervention et en automatisant au maximum le travail de sauvegarde.

Un article de la revue « Linux Pratique » a retenu l’attention du chef de service : le logiciel « redo backup and recovery » (http://redobackup.org/) permet d’assurer la sauvegarde d’un système et sa restauration après un crash système.

On vous demande de tester cet outil et d’évaluer sa capacité à répondre au besoin de l’entreprise, ou de proposer d’autres outils de votre connaissance.

Livrables à produire :

- un mode opératoire de l’utilisation du logiciel redoBackup pour la sauvegarde et la restauration

- une évaluation objective de l’outil en termes de simplicité d’utilisation, d’automatisation de la sauvegarde, de rapidité de cette sauvegarde et de simplicité de la restauration.

- Une proposition alternative le cas échéant, avec phase de test et mode opératoire.

LOT 4 : Mise en place d’une plateforme de pré-test

Le système basé sur les deux serveurs est un outil de production. A ce titre, il ne doit pas être utilisé pour les tests d’évolution de l’application de frais et compte rendu.

Cependant, les développeurs doivent disposer du même environnement pour tester leurs productions de manière à s’assurer que le code créé est bien opérationnel sur le système réel.

Il s’agit donc ici de mettre en place une version sur machine virtuelle reprenant l’ensemble des fichiers de configuration de la version réelle (on ne veut pas un re-paramétrage en partant de zéro mais bel et bien une réinjection des fichiers présents sur les serveurs réels).

Livrables à produire :

- Description des fichiers de configuration des serveurs à extraire (nom, localisation, usage)

  - Script(s) Linux de copie de l’ensemble de ces fichiers vers une destination externe au serveur (clé USB, partage réseau ou autre)

  - Script(s) de recopie de l’ensemble des fichiers vers les serveurs virtuels (dans les bons dossiers, avec conservation des versions remplacées)

- Description des autres éléments à recopier (contenu de base de données, fichiers Web du serveur, etc)

  - Script(s) de copie de ces informations vers une source externe

  - Script(s) de recopie de ces informations sur les serveurs virtuels.

LOT 5 : Annuaire des visiteurs

Beaucoup d’outils vont devoir utiliser des éléments d’information des visiteurs : l’application de gestion de frais, le logiciel de déclaration d’incidents, la gestion de parc, etc.

Pour éviter de multiplier les bases de données, on projette de mettre en place un annuaire centralisé qui sera accessible à l’ensemble des applications retenues.

On veut donc commencer à réfléchir à une configuration d’un tel annuaire sous 2003 serveur.

Il s’agit de proposer  un nom pertinent pour le domaine à mettre en place, une nomenclature pour les comptes utilisateurs, une organisation des UO de l’annuaire permettant de reproduire la structure hiérarchique et géographique de la force commerciale, et une automatisation du transfert de données depuis une base de données vers des comptes grâce à un script utilisant les commandes dsadd, dsmod, dsdel (voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc753708%28v=ws.10%29.aspx). .

Livrables à produire :

- Machine virtuelle installée avec 2003 server en contrôleur de domaine sur le nom retenu

- Organisation des UO de l’annuaire conforme au besoin

- Script(s) de création des UO selon cette organisation

- Automatisation de la création de comptes utilisateurs avec les commandes dsadd en se basant sur des données présentes dans une base.

LOT 6 : INTEGRATION ET RECETTE

Il s’agit ici d’intégrer tous les modules du Back Office, de les livrer sur des machines virtuelles « propres »

Livrables à produire :

- Machines installées avec adressage conforme à l’organisation du plan d’adressage

- Le plan de tests de fonctionnement et d’accessibilité de ces machines et des services/logiciels hébergés aux utilisateurs adéquats

- Le résultat des tests

- Documentation du déploiement